Projeto de IA - MIND Hardening Sensor

Varredura, analise de risco e sanitizacao de ambientes Linux com apoio de IA

Documento de andamento do projeto para apresentacao executiva

| Campo | Informacao |
| --- | --- |
| Projeto | MIND Hardening Sensor |
| Tema | Aplicacao de IA para apoio a hardening, observabilidade operacional e offboarding de usuarios Linux |
| Publico-alvo | Times de infraestrutura, seguranca, operacoes, governanca e IA interna |
| Status | Base funcional criada: sensor, analisador e sanitizador via CSV |
| Repositorio | https://github.com/julyanarch/Hardening-IA_Projeto-de-estagio.git |

# Sumario

Resumo Executivo

Contexto do Processo

Problema Identificado

Diagnostico AS IS

Solucao Proposta com IA

Fluxo TO BE

Beneficios Esperados

Riscos e Controles

Plano de Implantacao Simplificado

Plano de Adocao

Viabilidade

Conclusao

Roteiro para Apresentacao Executiva

# 1. Resumo Executivo

O projeto MIND Hardening Sensor tem como objetivo transformar verificacoes operacionais e de seguranca em servidores Linux em informacoes estruturadas, auditaveis e consumiveis por uma IA interna. A proposta e criar uma base tecnica que permita ao time consultar a IA sobre riscos do ambiente, como discos cheios, usuarios privilegiados, portas abertas, configuracoes inseguras e acoes de sanitizacao realizadas por chamado.

Atualmente, muitas verificacoes em servidores dependem de analise manual, comandos isolados e conhecimento individual dos profissionais. Isso dificulta padronizacao, rastreabilidade e ganho de escala. O projeto resolve esse ponto criando scripts que coletam evidencias, geram JSON estruturado e permitem que a IA interna tenha uma base objetiva para responder perguntas sobre o ambiente.

A solucao ja possui tres componentes principais: um sensor em shell script para varredura do Linux, um analisador em Python para classificar riscos e um sanitizador de usuarios via CSV para apoiar processos de offboarding. O ganho principal esperado e reduzir o tempo de diagnostico e melhorar a qualidade da informacao usada em decisoes de hardening, operacao e governanca.

| Problema | Solucao com IA | Ganho principal |
| --- | --- | --- |
| Analises manuais e pouco padronizadas em servidores Linux. | Coleta automatizada de evidencias, estruturacao em JSON e analise por IA interna. | Mais velocidade, rastreabilidade e qualidade na tomada de decisao operacional. |

# 2. Contexto do Processo

## 2.1 Area

Infraestrutura, seguranca da informacao, operacoes de servidores Linux, governanca tecnica e apoio a IA interna.

## 2.2 Objetivo do Processo

O processo tem como objetivo verificar o estado operacional e de seguranca de servidores Linux, identificar riscos comuns de hardening e gerar evidencias que possam ser analisadas por humanos, automacoes e pela IA interna MIND.

## 2.3 Descricao Atual - AS IS

No modelo atual, a verificacao de servidores tende a ocorrer por execucao manual de comandos, consultas pontuais e analise individual de logs, permissoes, portas e uso de recursos. Quando ha desligamento de colaborador, a remocao de usuarios depende de informacoes vindas de chamados internos e execucao manual no servidor.

Um analista acessa o servidor Linux.

Executa comandos manuais para verificar disco, portas, usuarios, SSH, servicos e logs.

Interpreta os resultados com base em experiencia propria.

Registra ou comunica os achados de forma manual.

Em casos de desligamento, consulta o chamado interno para identificar o usuario.

Executa manualmente bloqueio ou remocao do usuario no servidor.

A evidencia final pode ficar espalhada em terminal, prints, chamados ou anotacoes.

# 3. Problema Identificado

## 3.1 Gargalos

Dependencia de analise manual para encontrar riscos basicos de hardening.

Dificuldade de padronizar verificacoes entre servidores e clientes.

Baixa rastreabilidade historica das evidencias coletadas.

Tempo gasto repetindo comandos operacionais.

Risco de falha humana ao interpretar saidas de comandos.

Processo de remocao de usuarios dependente de conferencia manual do chamado.

Dificuldade de alimentar uma IA interna com dados confiaveis e estruturados.

## 3.2 Impactos no Negocio

Maior tempo para diagnosticar riscos em servidores.

Possibilidade de ambientes permanecerem com portas expostas, discos cheios ou usuarios privilegiados indevidos.

Menor velocidade para responder perguntas executivas ou operacionais sobre o ambiente.

Risco de inconsistencias em processos de offboarding.

Dificuldade para escalar conhecimento operacional entre equipes.

# 4. Diagnostico AS IS

O processo atual pode ser representado pela seguinte lista sequencial:

Necessidade de verificacao surge por incidente, rotina, auditoria ou duvida operacional.

Analista entra no servidor e executa comandos manualmente.

Resultados sao avaliados de forma individual.

Achados sao documentados manualmente.

Quando ha chamado de desligamento, o analista identifica o usuario a ser removido.

Bloqueio ou remocao e feito manualmente.

Nao ha, por padrao, um JSON unico e estruturado para IA consumir.

| Ponto manual | Risco associado |
| --- | --- |
| Verificacao de disco e inodes | Ambientes podem ficar sem espaco antes de acao preventiva. |
| Revisao de usuarios privilegiados | Permissoes indevidas podem passar despercebidas. |
| Analise de portas abertas | Servicos sensiveis podem permanecer expostos. |
| Consulta de logs e servicos | Falhas podem ser identificadas tarde. |
| Remocao de usuarios | Erro de usuario, falta de evidencia ou remocao incompleta. |

# 5. Solucao Proposta com IA

## 5.1 Onde a IA Atua

A IA atua sobre os dados estruturados gerados pelos scripts. Em vez de perguntar ao analista manualmente, o time podera consultar a IA interna com perguntas sobre discos, usuarios, portas, riscos, configuracoes e acoes executadas. A IA passa a consumir evidencias reais coletadas do servidor.

## 5.2 Como Funciona Conceitualmente

O sensor mind_scan.sh coleta evidencias no servidor Linux.

O sensor gera relatorio textual para humanos e JSON estruturado para automacao/IA.

O mind_analyzer.py interpreta o JSON, calcula risco e gera achados.

A IA interna usa os JSONs como base de conhecimento operacional.

O mind_sanitize_users.sh trata offboarding via CSV, gerando evidencia da acao.

O historico de evidencias permite consultas futuras, comparacoes e evolucao para hardening automatizado.

## 5.3 Tecnologia e Conceito de IA

IA generativa para responder perguntas em linguagem natural com base nos JSONs gerados.

Automacao inteligente para padronizar coleta de evidencias e acoes de sanitizacao.

Regras de risco no analisador como primeira camada de classificacao antes de evoluir para modelos mais sofisticados.

Possivel integracao futura com Ansible para aplicar correcoes controladas.

## 5.4 Exemplo Pratico

Pergunta para a IA interna: "Quais discos estao cheios neste servidor?"

Base usada pela IA: campo disk_usage do JSON gerado pelo mind_scan.sh.

Resposta esperada: "O mountpoint /var esta com 92% de uso, classificado como critico. Recomenda-se liberar espaco ou ampliar o volume."

Pergunta para a IA interna: "Algum usuario foi removido por chamado?"

Base usada pela IA: JSON gerado pelo mind_sanitize_users.sh.

Resposta esperada: "O usuario joao.silva foi removido com home pelo chamado CHG12345, motivo desligamento."

# 6. Fluxo TO BE

No processo futuro, a coleta e a estruturacao das informacoes deixam de depender apenas de comandos manuais e passam a seguir um fluxo padronizado.

| Antes - AS IS | Depois - TO BE |
| --- | --- |
| Comandos manuais executados caso a caso. | Script padronizado coleta os principais indicadores. |
| Saidas soltas no terminal. | Relatorios TXT e JSON salvos em /var/log/mind. |
| Analise depende da experiencia individual. | Analisador gera score, achados e recomendacoes. |
| IA sem base estruturada do ambiente. | IA consome JSONs com evidencias reais. |
| Remocao de usuarios feita manualmente. | CSV de chamado orienta bloqueio/remocao com evidencia. |

## 6.1 Fluxo Proposto

Executar mind_scan.sh no servidor Linux.

Coletar evidencias de sistema, seguranca, disco, portas, usuarios e servicos.

Gerar relatorio TXT e JSON estruturado.

Executar mind_analyzer.py sobre o JSON.

Gerar risco, achados, recomendacoes e contexto para IA.

Quando houver chamado de offboarding, preparar CSV com usuario, acao, motivo e ticket.

Executar mind_sanitize_users.sh em --dry-run.

Validar a simulacao.

Executar --apply quando aprovado.

Guardar evidencias TXT/JSON para auditoria e IA.

# 7. Beneficios Esperados

## 7.1 Beneficios Operacionais

Reducao do tempo de verificacao inicial de servidores Linux.

Padronizacao das coletas entre diferentes ambientes.

Menor retrabalho em analises recorrentes.

Evidencias centralizadas em /var/log/mind.

Mais seguranca no processo de remocao de usuarios por chamado.

Melhor rastreabilidade para auditoria e governanca.

## 7.2 Beneficios Estrategicos

Transformacao de conhecimento operacional em base consumivel por IA.

Evolucao para hardening orientado por dados.

Apoio a decisoes executivas com informacoes objetivas.

Criacao de fundacao para automacoes futuras com Ansible.

Escalabilidade para multiplos servidores e clientes.

## 7.3 Ganhos Mensuraveis Esperados

| Indicador | Situacao atual | Meta esperada |
| --- | --- | --- |
| Tempo de coleta inicial | Manual e variavel por analista | Reduzir em 40% a 60% apos padronizacao |
| Qualidade da evidencia | Saidas dispersas ou manuais | Gerar TXT/JSON em toda execucao |
| Identificacao de riscos comuns | Dependente de conferencia manual | Classificacao automatica pelo analisador |
| Offboarding de usuarios | Execucao manual por chamado | CSV padronizado com dry-run, apply e evidencia |
| Consumo pela IA | Informacao pouco estruturada | JSON estruturado para perguntas e respostas |

Observacao: os percentuais devem ser validados em piloto real com medicao antes/depois.

# 8. Riscos e Controles

| Categoria | Risco | Controle proposto |
| --- | --- | --- |
| Tecnico | Coleta incompleta por falta de permissao ou comando ausente. | Executar com sudo quando necessario e registrar ausencia de ferramentas. |
| Tecnico | Interpretacao incorreta de saidas em distribuicoes Linux diferentes. | Testar em diferentes distros e evoluir parsing por perfil. |
| Operacional | Uso indevido do modo --apply no sanitizador. | Exigir --dry-run antes, documentar processo e limitar acesso. |
| Operacional | CSV com usuario errado. | Validacao humana do CSV, ticket obrigatorio e lista de usuarios protegidos. |
| Seguranca | Exposicao de dados sensiveis em JSONs ou CSVs. | Manter relatorios protegidos e ignorar CSVs no Git. |
| Etico / Governanca | Confiar cegamente na recomendacao da IA. | Manter validacao humana para acoes criticas. |
| Dados | IA responder com base em dados desatualizados. | Registrar timestamp e renovar coletas periodicamente. |

A IA deve apoiar a analise, mas nao substituir validacao humana em decisoes sensiveis, especialmente remocao de usuarios, alteracoes de firewall, hardening e acoes com impacto operacional.

# 9. Plano de Implantacao Simplificado

## 9.1 Curto Prazo

Validar os scripts em ambiente Linux de teste.

Executar mind_scan.sh e revisar os JSONs gerados.

Executar mind_analyzer.py e validar os achados.

Testar mind_sanitize_users.sh com usuario ficticio e CSV de teste.

Ajustar README e documentacao de operacao.

Apresentar resultado em reuniao de acompanhamento.

## 9.2 Proximos Passos

Criar whitelist corporativa de usuarios, portas e repositorios.

Criar politicas de excecao para usuarios que nunca devem ser removidos.

Adicionar exemplos de JSON de entrada e saida.

Criar testes basicos para validar parsing dos JSONs.

Integrar coleta e analise com pipeline ou rotina agendada.

Avaliar integracao com Ansible para hardening automatizado.

Integrar os JSONs com a base de conhecimento da IA interna.

# 10. Plano de Adocao

| Pergunta | Resposta proposta |
| --- | --- |
| Quem usaria? | Times de infraestrutura, seguranca, operacoes Linux, governanca e responsaveis pela IA interna. |
| Frequencia de uso? | Sob demanda em incidentes/auditorias e de forma recorrente em rotinas de verificacao. |
| Como vira rotina? | Documentacao, comandos padronizados, exemplos de uso, dry-run obrigatorio para sanitizacao e futura automacao com agenda/Ansible. |
| Como medir sucesso? | Tempo de diagnostico, quantidade de achados identificados, qualidade dos JSONs, reducao de retrabalho e aderencia ao processo de offboarding. |

# 11. Viabilidade

| Item | Avaliacao |
| --- | --- |
| Ferramentas | Bash, Python 3, comandos nativos Linux, GitHub e possivel Ansible futuramente. |
| Esforco | Baixo a medio para piloto, pois a base funcional ja existe. |
| Prazo | Curto prazo para validacao tecnica; medio prazo para integracao com IA/Ansible. |
| Complexidade | Moderada, com maior atencao para seguranca, parsing e governanca de dados. |
| Dependencias | Acesso a servidores Linux de teste, permissao root para coletas sensiveis e definicao de politicas corporativas. |

# 12. Conclusao

O projeto vale a pena porque resolve uma dor real: transformar verificacoes manuais e conhecimento operacional disperso em dados estruturados, reutilizaveis e prontos para consumo pela IA interna. A solucao nao usa IA como objetivo final, mas como meio para melhorar eficiencia, qualidade da informacao e tomada de decisao.

Com a base atual, ja e possivel coletar evidencias de servidores Linux, analisar risco e executar sanitizacao controlada de usuarios via CSV. O proximo passo natural e validar em ambiente real, medir ganhos, criar politicas corporativas e evoluir para integracoes com Ansible e base de conhecimento da MIND.

# 13. Roteiro Para Apresentacao Executiva

Estrutura sugerida para uma apresentacao de 8 a 10 slides, conforme o template do documento de referencia.

| Slide | Conteudo sugerido |
| --- | --- |
| 1 - Contexto | Hoje verificacoes de hardening e operacao Linux dependem de comandos manuais e conhecimento individual. |
| 2 - Dor do Negocio | Tempo, risco de erro, baixa padronizacao, dificuldade de alimentar IA com dados confiaveis. |
| 3 - Processo Atual AS IS | Mostrar fluxo manual: acessar servidor, rodar comandos, interpretar, registrar. |
| 4 - Onde entra a IA | IA consome JSONs de evidencias para responder perguntas operacionais e de seguranca. |
| 5 - Processo Proposto TO BE | Sensor coleta, analisador classifica, IA responde, sanitizador registra offboarding. |
| 6 - Exemplo Pratico | Pergunta: quais discos estao cheios? Quais usuarios tem sudo? Quem foi removido por chamado? |
| 7 - Beneficios | Padronizacao, velocidade, rastreabilidade, base de conhecimento, seguranca no offboarding. |
| 8 - Riscos e Limitacoes | Dados desatualizados, permissao, validacao humana, seguranca dos arquivos. |
| 9 - Viabilidade | Base ja criada com Bash/Python; proximo passo e piloto controlado. |
| 10 - Encerramento | O projeto contribui para hardening orientado por dados e inteligencia operacional consumivel pela IA. |

# Apendice A - Componentes Ja Criados

| Arquivo | Funcao |
| --- | --- |
| mind_scan.sh | Sensor de varredura Linux com saida TXT e JSON. |
| mind_analyzer.py | Analisador de risco que gera achados, score e recomendacoes. |
| mind_sanitize_users.sh | Sanitizador de usuarios via CSV com --dry-run e --apply. |
| README.md | Apresentacao geral do projeto no GitHub. |
| README_sanitize_users.md | Manual detalhado do fluxo de sanitizacao de usuarios. |
| scripts/auto_commit.ps1 | Script auxiliar para auto-commit e push durante alteracoes locais. |

# Apendice B - Comandos Principais

Varredura:

chmod +x mind_scan.sh
sudo ./mind_scan.sh

Analise:

python3 mind_analyzer.py /var/log/mind/mind_scan_HOST_DATA.json

Sanitizacao:

sudo ./mind_sanitize_users.sh --csv usuarios.csv --dry-run
sudo ./mind_sanitize_users.sh --csv usuarios.csv --apply

Documento gerado para acompanhamento do projeto MIND Hardening Sensor.